## Slide 1: SISAP Sistema de Acompanhamento Pedagógico Plano de Projeto
Equipe: Deivid Azevedo, Indy Paula, Widancássio Galindo
Disciplina: Projeto II - Docente: Ednaldo

## Slide 2: Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3: Objetivo Geral
O SISAP objetiva informatizar o acompanhamento pedagógico, em que todos os procedimentos de interação com os alunos, responsáveis e professores possam ser realizados de forma padronizada, fácil e rápida, permitindo que a COPAE possa operacionalizar um atendimento de melhor qualidade e abrangência.

## Slide 4: Objetivos Específicos
Permitir a verificação do desenvolvimento acadêmico do aluno através de consultas das notas e frequência, de modo que o sistema possa alertar sobre os casos que já merecem atenção;
Facilitar o procedimento que une a equipe pedagógica na realização do conselho de classe, a fim de discutir questões referentes aos alunos, cuja situação acadêmica está crítica, bem como registrando os pareceres individuais do aluno (ata do conselho de classe);
Facilitar e melhorar os procedimentos que exigem que a equipe pedagógica interaja com os responsáveis pelos discentes, a fim de discutir questões referentes aos mesmos, registrando os diagnósticos e as providências tomadas;
Permitir o monitoramento discente e docente nos núcleos de reforço;

## Slide 5: Objetivos Específicos
Registrar eventuais problemas na relação entre discentes e docentes, bem como as medidas psicopedagógicas recomendadas pelo departamento;
Gerar relatórios de desempenho individual de discentes, do desempenho de turmas (médias dos alunos nas disciplinas cursantes, com proporções de desempenho numa escala de avaliação que vai de péssimo à ótimo), das atividades realizadas pela equipe pedagógica, durante determinado período.

## Slide 6: Stakeholders do Projeto
Stakeholders | Pontos de Vista | Interesse
Equipe | Desenvolvedores | Desenvolver um sistema que atenda aos interesses dos demais Stakeholders.
Maria Elenice Pereira da Silva/Felipe Louise Pereira Ferreira | Pedagogos/Usuários do SISAP | Gerenciar e manter as atividades realizadas no setor de pedagogia da COPAE. Melhorar qualidade e eficiência das atividades.
Corpo Discente | Alunos | Melhoria no desempenho acadêmico ao longo do ano letivo.
Corpo Docente | Professores/Usuários do SISAP | Gerenciar e manter os núcleos de ensino aprendizagem. Melhorar qualidade e eficiência das atividades com relação aos núcleos.
Pais/Responsáveis | Responsável de Discente | Acompanhar da melhor maneira possível e manter-se informados acerca do desempenho do(s) aluno(s) o qual se responsabiliza.
Ednaldo Dilorenzo | Orientador/Analista de Qualidade | Orientar a equipe de desenvolvimento durante a implementação do projeto como um todo. Instruir e cobrar da equipe a melhoria na qualidade do software.

## Slide 7: Equipe e Papéis
Equipe | Papéis | Backup
Deivid Azevedo de Lima | Líder do Projeto | Indy/Widancássio
Indy Paula Soares Cordeiro e Silva | Testador | Deivid/Widancássio
Widancássio Galindo da Silva | Gerente de Configuração | Indy/Deivid
Membros da equipe | Desenvolvedor | -
Maria Elenice Pereira da Silva | Cliente | -
Felipe Louise Pereira Ferreira | Cliente | -
Ednaldo Dilorenzo | Analista de Qualidade | -

## Slide 8: Escopo do Projeto
Verificar Planilha dos Itens de backlog;

## Slide 9: Premissas
Disponibilidade dos Clientes;
Professores atualizarem as atividades frequentemente;
SUAP estar online;
Liberação dos dados pelo sistema acadêmico;
Cliente não pode desistir do projeto;
Computador/Servidor disponível e com acesso á Internet;

## Slide 10: Restrições
O SISAP estará de acordo com a norma de qualidade do produto de software ISO 9126;
Browser Chrome e/ou Firefox;
Sistema Operacional Windows 7-10;
Oito iterações para entrega do projeto;
Utilizar o IMPROS.

## Slide 11: Riscos
Ver planilha de riscos;